Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop – Không nên dồn kiểm thử đến cuối Sprint, cần kiểm thử sớm trong quá trình phát triển |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Stop – Viết lại: Nhóm chưa có quy định rõ về thời điểm báo lỗi, khiến lỗi được xử lý muộn |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển cho Product Owner Thảo xem xét và sắp xếp ưu tiên trong Product Backlog vì đây là vấn đề về yêu cầu sản phẩm |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start – Bổ sung kiểm thử trên điện thoại vào Definition of Done để bảo đảm chất lượng sản phẩm |

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01 – Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy, lỗi được phát hiện quá muộn nên chức năng chưa Done | Quy trình | Nhóm chưa thực hiện kiểm thử sớm và thường xuyên trong Sprint, khiến lỗi chỉ được phát hiện vào cuối Sprint, không đủ thời gian sửa và kiểm thử lại |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu kiểm thử chức năng ngay khi có phần hoàn thành, kiểm thử hằng ngày và không để đến cuối Sprint mới kiểm thử | Developers, Scrum Master Duy theo dõi | Cuối Sprint tiếp theo | Nhật ký kiểm thử cho thấy chức năng được kiểm thử sớm, lỗi được ghi nhận và xử lý trước khi kết thúc Sprint |

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

- Thứ tự 5 bước: H3 -> H2 -> H5 -> H1 -> H6

- Hoạt động bị loại và lý do: H4 – Scrum Master không tự chọn giải pháp và áp đặt cho nhóm mà cần tạo điều kiện để cả nhóm cùng thảo luận và thống nhất hành động cải tiến

- Lời mở đầu: Chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng nhìn lại Sprint vừa qua để tìm ra những điểm làm tốt và những vấn đề cần cải thiện, chứ không phải để đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân nào. Mọi người hãy chia sẻ thẳng thắn, tôn trọng ý kiến của nhau và tập trung vào sự việc, quy trình cũng như cách làm việc của cả nhóm. Trước tiên, chúng ta sẽ xem lại hành động cải tiến từ buổi Retrospective trước và cùng bắt đầu nhé